„APSTIPRINĀTS”

SIA “VNK serviss”

Iepirkumu komisijas

2018.gada  28.maija sēdē

Protokola Nr. VNKS 2018/10/1

Iepirkuma

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss” apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Nolikums

Ventspils

2018

Satura rādītājs

I.	Vispārīgā informācija	3

II.	Informācija par iepirkuma priekšmetu	4

III.	Dalības nosacījumi un iesniedzami dokumenti	4

IV.	Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti	5

V.	Tehniskais piedāvājums un iesniedzamie dokumenti	6

VI.	Finanšu piedāvājums un iesniedzamie dokumenti	7

VII.	Pārējās prasības pretendentam un nosacījumi	8

VIII.	Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana	8

IX.	Piedāvājumu dokumentu izstrādāšana un noformēšana	8

X.	Pretendentu kvalifikācijas, piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvēle	10

XI.	Līguma slēgšana	10

XII.	Pārējie nosacījumi	10

Pielikums Nr.1	12

Pielikums Nr.2	21

Pielikums Nr.3	30

Pielikums Nr.4	32

Pielikums Nr.5	33

Pielikums Nr.6	34

Pielikums Nr.7	35

Pielikums Nr.8	37

Pielikums Nr.9	38

### Vispārīgā informācija

- Iepirkuma identifikācijas numurs: VNKS 2018/10

- Pasūtītājs:

| Nosaukums: | SIA “VNK serviss” |
| --- | --- |
| Adrese: | Andreja ielā 6, Ventspilī, LV - 3601 |
| Reģistrācijas numurs: | 41203017566 |
| Tālruņa numurs: | 25770098 |
| E-pasta adrese: | vnkserviss@ventspilsnd.lv |
| Kontaktpersona | Guntis Kampmanis – 29434842, Gita Fridrihsone - 25454948 |
| Banka | A/S „Swedbank” |
| Bankas konts | LV98HABA0551031893405 |

- Iepirkuma procedūra – būvdarbu iepirkums saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk - Likums) 9. panta nosacījumiem.

- Iepirkuma procedūras norisi nodrošina SIA “VNK serviss” Iepirkumu komusija (turpmāk - Komisija).

- Iepirkumu procedūras dokumentu (turpmāk – Iepirkuma dokumenti) sastāvā ietilpst šī iepirkuma nolikums ar pielikumiem:

  - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1);

  - Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr.2) – turpmāk- Līgums;

  - Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.3);

  - Būvdarbu apjomi – tāmes forma (pielikums Nr.4);

  - Pretendenta vai personas uz kuras spējām balstās apliecinājums (pielikums Nr.5);

  - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr.6);

  - Būvdarbu/pakalpojumu vadītāju CV un pieejamības apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr.7);

  - Vienošanās protokols (pielikums Nr.8);

  - Pretendenta veikto būvdarbu saraksta veidlapa (pielikums Nr.9).

  - Iepirkuma dokumentiem un citiem dokumentiem, kas attiecas uz iepirkuma procedūru, nodrošināta brīva un tieša pieeja interneta vietnē: http://www.ventspilsnovads.lv, kā arī ar tiem ieinteresētais piegādātājs var iepazīties SIA ”VNK serviss” birojā – Andreja ielā 6, Ventspilī, darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no 14.00-17.00, piektdienās līdz plkst. 16.00. Ieinteresētam piegādātājam, kas vēlas saņemt Iepirkuma dokumentus drukātā veidā, jāiesniedz rakstveida iesniegums Pasūtītāja norādītajai kontaktpersonai vai personai, kura aizvieto.

  - Informācijas apmaiņa starp Pretendentu un Pasūtītāja, Iepirkuma procedūras ietvaros, notiek rakstiski latviešu valodā, pa pastu, e-pastu, vai iesniedzot personīgi SIA ”VNK serviss” Abdreja ielā 6, Ventspilī, darba dienās no plkst.8.00-12.00 un no 14.00-17.00, piektdienās līdz plkst. 16.00. Dokumentā jābūt norādei uz Iepirkuma procedūras priekšmetu un identifikācijas numuru, sūtītāja kontaktinformācijai un parakstam.

- Pretendenta dokumenti adresējami Pasūtītāja kontaktpersonai uz 2.1. apakšpunktā norādīto adresi.

- Pasūtītāja dokumenti tiks adresēti Pretendenta norādītajam adresātam.

  - Par dokumenta (informācijas) saņemšanas datumu tiek uzskatīts datums, kad nosūtīts adresāta apstiprinājums par e-pasta saņemšanu.

  - Pasūtītāja sniegtie skaidrojumi kopā ar Piegādātāja jautājumu, papildus informācija par Iepirkuma dokumentiem būs brīvi pieejama interneta vietnē: http://www.ventspilsnovads.lv/.

  - Pasūtītāja sniegtā papildus informācija vai skaidrojumi Iepirkuma dokumentu sakarā, ir Iepirkuma dokumentu neatņemama sastāvdaļa un saistoši Pretendentam.

  - Papildus informāciju Iepirkuma ietvaros Pretendentam jāpieprasa laikus. Pasūtītājs pieprasīto informāciju sniegs trīs darba dienu laikā, bet ne vēlāk kā četras dienas pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām.

  - Kopā ar piedāvājumu pretendentam jāiesniedz piedāvājuma nodrošinājums EUR 300,00 (trīs simti euro, 00 centi) apmērā. Par piedāvājuma nodrošinājumu var būt viens no sekojošajiem piedāvājuma nodrošinājuma veidiem:

- bankas izsniegta garantija augstāk norādītās summas apmērā;

- apdrošināšanas polise augstāk minētās summas apmērā;

- augstāk minētā piedāvājuma nodrošinājuma summa ieskaitīta šī Iepirkuma nolikuma 2.punkta 2.1.apakšpunktā norādītajā Pasūtītāja bankas kontā.

Piedāvājuma nodrošinājuma apliecinošā dokumentā jānorāda iepirkuma identifikācijas Nr. VNKS 2018/10 un nosaukums.

  - Maksājumu apliecinošs dokuments par piedāvājuma nodrošinājuma summas ieskaitīšanu Nolikuma 2.punktā norādītājā Pasūtītāja bankas kontā, apdrošināšanas polise kopā ar apdrošināšanas prēmijas apliecinošu dokumentu vai bankas garantija (neiešūtā veidā) pievienojams iepirkuma piedāvājuma dokumentiem. Piedāvājumi, par kuriem nebūs iesniegts piedāvājuma nodrošinājums pieprasītajā apmērā vai nebūs pievienots piedāvājuma nodrošinājuma samaksas apliecinošs dokuments vai apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošs dokuments, tiks uzskatīti par Iepirkuma dokumentu prasībām neatbilstošiem un Pretendents tiks izslēgts no dalības iepirkuma procedūrā.

  - Piedāvājuma nodrošinājums ir spēkā īsākajā no šiem termiņiem:

- 6 (sešus) mēnešus, skaitot no piedāvājuma atvēršanas brīža;

- Līdz Iepirkuma Līguma noslēgšanas brīdim;

  - Visiem pretendentiem, tajā skaitā uzvarētājam, piedāvājuma nodrošinājumu atmaksās, tiks atsaukta bankas garantija vai apdrošināšanas polise ne vēlāk kā 10 darba dienu laikā pēc Iepirkuma Līguma noslēgšanas vai lēmuma pieņemšanas par Iepirkuma procedūras pārtraukšanu. Pretendentam piedāvājuma nodrošinājums netiks atmaksāts, tiks pieprasīta izmaksa no bankas garantijas vai apdrošināšanas polises devēja, ja Pretendents atsauks savu piedāvājumu, kamēr spēkā ir piedāvājuma nodrošinājums vai Pretendents, kuram Nolikuma kārtībā tiks piešķirtas Līguma slēgšanas tiesības, neparakstīs Līgumu Pasūtītāja noteiktajā termiņā.

### Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets – „Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss” apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos” (turpmāk tekstā - Objekts).

  - Galvenais Iepirkuma CPV kods: 45000000-7 (Celtniecības darbi).

  - Iepirkumā paredzētos darbus finansē Pasūtītājs.

  - Būvdarbu apjomi ir norādīti finanšu piedāvājuma veidlapā (pielikums Nr.4), kas kopā ar tehniskajām specifikācijām (pielikums Nr.1; 1.1.; 1.2; 1.3; 1.4.; 1.5.) un Iepirkuma dokumentu prasībām ir pamats piedāvājuma sagatavošanai un būvdarbu izpildei;

  - Darbu izpildes termiņi:

  - aiļu pārmērīšanu, logu un balkona durvju nepieciešamo izmēru, dalījuma, vēršanas virzienu precizēšanu, un logu pasūtīšanu uzsākt ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Iepirkuma līguma parakstīšanas brīža;

  - būvdarbu izpildes laiks 4 (četri) mēneši no līguma parakstīšanas brīža, t. sk., logu piegāde ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no līguma parakstīšanas brīža.

### Dalības nosacījumi un iesniedzami dokumenti

| PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| --- | --- |
| Dalība iepirkumu procedūrā ir brīvi pieejama jebkurai tiesībspējīgai un rīcībspējīgai fiziskai vai juridiskai personai, šādu personu apvienībai (piegādātāju apvienība, personālsabiedrība) jebkurā to kombinācijā neatkarīgi no tās reģistrācijas un darbības vietas (turpmāk – Pretendents), kura tiesīga nodarboties ar uzņēmējdarbību (būvniecību) un uz ko neattiecas Likuma 9.panta astotās daļas 1., 2., 3. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. Uz pretendenta norādīto personu, uz kuras iespējām pretendents balstās, kā arī uz personālsabiedrības biedru, ja pretendents ir personālsabiedrība un uz ko neattiecas Likuma 9.panta astotās daļas 1., 2., 3. punktā minētie pretendentu izslēgšanas nosacījumi. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētas prasības pārbaudi saskaņā ar Likuma 9.panta devitās daļas nosacījumiem. Ārvalstīs reģistrētam vai patstāvīgi dzīvojošam pretendentam pēc Pasūtītāja pārstāvja pieprasījuma 10 (desmit) darba dienu laikā jāiesniedz attiecīgās kompetentās institūcijas izziņa, kas apliecina, ka uz to neattiecas Likuma 9.panta astotās daļas 1., 2., 3. un 4. punktā minētie izslēgšanas nosacījumi. |
| Ja pretendents ir piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība. | Piegādātāju apvienības dalībniekiem un personālsabiedrības biedriem jāiesniedz vienošanās protokols, ko parakstījušas visu dalībnieku pārstāvošas personas ar pārstāvības tiesībām, kurā norādīts atbildīgais piegādātāju apvienības dalībnieks, personālsabiedrības pārstāvis un pārstāvis, kas pilnvarots iesniegt piedāvājumu, pārstāvēt piegādātāju apvienību vai personālsabiedrību iepirkuma procedūras ietvaros, parakstīt iepirkuma līgumu, turklāt vienošanās protokolā jānorāda atbildības sadalījums starp apvienības dalībniekiem un personālsabiedrības biedriem norādot kādus darbu veidus un kādā apjomā veiks katrs no apvienības dalībniekiem, personālsabiedrības biedriem, ja pretendents tiks atzīts par uzvarētāju iepirkuma procedūrā. |

### Kvalifikācijas prasības un iesniedzamie dokumenti

| PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| --- | --- |
| Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas komercreģistrā vai ārvalstīs attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai jāizveidojas atbilstoši Likuma 13.panta sestās daļas prasībām līdz Līguma noslēgšanas dienai. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētas prasības pārbaudi Latvijas Republikas Uzņēmuma reģistra informācijas sistēmā. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz visu piegādātāju apvienības dalībnieku parakstīts apliecinājums, ka uzvaras gadījumā līdz Iepirkumu līguma noslēgšanai piegādātāju apvienība tiks izveidota atbilstoši Likuma 13.panta sestās daļas prasībām. |
| Latvijā reģistrētam Pretendentam jābūt reģistrētam Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Pretendentam (ārvalstu personai) jābūt reģistrētām tiesībām veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā. Pretendentam (ārvalstu personai), kas nebūs reģistrēts Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, bet, kuram būtu piešķiramas Līguma slēgšanas tiesības, reģistrācija jāizdara līdz Līguma noslēgšanas dienai. Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība, tai reģistrācija Būvkomersantu reģistrā jāveic līdz Līguma noslēgšanas dienai. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētas prasības pārbaudi Būvniecības informācijas sistēmā. Ārvalstu personai jāiesniedz apliecinājums, ka tam ir tiesības veikt komercdarbību būvniecībā attiecīgās valsts likumdošanā paredzētajā kārtībā, kā arī jāiesniedz apliecinājums, ka ārvalstu persona, kas nav reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā, ja tā tiks atzīta par uzvarētāju, līdz Līguma slēgšanas dienai tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā. Piegādātāju apvienībai jāiesniedz apliecinājums, ka tā tiks reģistrēta Latvijas Republikas Būvkomersantu reģistrā līdz Līguma noslēgšanai. |
| Pretendentam pēdējo trīs gadu vidējais (2015., 2016. un 2017.gados) finanšu apgrozījums būvniecībā ir vismaz 40 000 EUR (bez PVN) apmērā. Ja Pretendents ir dibināts vēlāk, tad Pretendenta finanšu apgrozījumam jāatbilst Nolikuma 25.punktā noteiktajām prasībām attiecīgi īsākā laika periodā. | Pasūtītājs patstāvīgi nodrošina minētas prasības pārbaudi par 2015. un 2016.gadu Būvniecības informācijas sistēmā. Pretendents iesniedz apliecinājumu par 2017.gada finanšu apgrozījumu. |
| Pretendentam pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim) jābūt veiktiem 2 (diviem) Iepirkumam līdzīga rakstura un apjoma darbiem dzīvojamā fondā. | Pretendentam jāiesniedz informācija par Pretendenta veiktajiem logu demontāžas un montāžas darbiem pēdējo 3 (trīs) gadu laikā (2015., 2016., 2017. un 2018.gadā līdz piedāvājumu iesniegšanas brīdim), aizpildot 9.pielikumā sarakstu, kurā norāda pieredzes objektus. |
| Pretendenta rīcībā jābūt sekojošiem: būvdarbu vadītājam ēku būvdarbu vadīšanā; vismaz 1 (viens) kvalificētiem speciālistiem logu montāžā. | Pretendentam jāiesniedz informācija par iepirkuma izpildei piedāvāto/-iem būvspeciālistu/iem (norādot vārdu un uzvārdu, sertifikāta numuru) saskaņā ar 7.pielikumu. Sniegtajai informācijai jāapstiprina, ka Pretendenta rīcībā ir sertificēts būvdarbu vadītājs šajā iepirkumā paredzēto būvdarbu vadīšanai. Ja piedāvātā speciālista profesionālā kvalifikācija iegūta ārzemēs, jāiesniedz apliecinājums par to, ka, ja ar Pretendentu tiks slēgts līgums, speciālists līdz iepirkuma līguma noslēgšanai būs saņēmis būvprakses sertifikātu (ja attiecināms) vai atļauju par īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu (ja attiecināms) un informācija par sertifikāciju vai īslaicīgo pakalpojumu sniegšanu atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā būs iekļauta būvspeciālistu reģistrā. ja Pretendenta piedāvātais/-ie būvspeciālists/-i nav līgumattiecībās ar Pretendentu, tad jāiesniedz abu pušu parakstīti vienošanās protokoli par līguma attiecību nodibināšanu. Jāiesniedz kvalificētu speciālistu logu montāžas apmācības kursu apliecību apliecinātas kopijas, ko izdevusi „Latvijas Logu un Durvju Ražotāju Asociācija” vai logu ražotāju izdotu līdzvērtīgu kvalifikācijas apliecinošu dokumentu kopijas. |
| Pretendents un persona, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām tas balstās, ir solidāri atbildīgi par iepirkuma līguma izpildi. | Personai, uz kuras saimnieciskajām un finansiālajām iespējām balstās Pretendents, jāiesniedz apliecinājums (pielikums Nr.5). |

### Tehniskais piedāvājums un iesniedzamie dokumenti

| PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| --- | --- |
| Pretendentam jāgarantē: Ka 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegs Pasūtītājam būvdarbu veicēja un būvdarbu izpildē iesaistīto būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polišu kopijas, atbilstoši Latvijas Republikas 2014.gada 19.augustā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām. Ka 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas, veiks garantijas laika garantiju apdrošināšanu uz ne mazāk kā 60 mēnešiem, 10 % apmērā no Līgumsummas (Līgumcena ar PVN) (bankas izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas polises formā) un iesniegs Pasūtītājam polises vai garantijas oriģinālu, kura būs attiecināta uz iepirkuma priekšmetā noteikto Objektu un kā labuma guvējs norādīts Pasūtītājs. Ka vienlaicīgi ar avansa rēķinu iesniegs Pasūtītājam neatsaucamu bezierunu priekšapmaksas garantiju bankas garantijas veidā vai apdrošināšanas polisi avansa maksājumam, kas garantēs Pasūtītajam bezierunu zaudējumu segšanu gadījumā, ja Pretendents (avansa saņēmējs) neizpilda starp pasūtītāju un piegādātāju noslēgtā iepirkuma līguma noteikumus un neatmaksā saņemto avansu. | Pretendenta apliecinājums, norādot objekta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas Nr. VNKS 2018/10, ka gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts Līgums, tad Pretendents saskaņā ar Iepirkuma dokumentu nosacījumiem: 5 (piecu) darba dienu laikā iesniegs Pasūtītājam būvdarbu veicēja un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas, atbilstoši Latvijas Republikas 2014.gada 19.augustā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām; 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas ekspluatācijā akta apstiprināšanas, veiks garantijas laika garantiju apdrošināšanu uz ne mazāk kā 60 mēnešiem, 10 % apmērā no Līgumsummas (Līgumcena ar PVN) un iesniegs Pasūtītājam polises oriģinālu (bankas izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas polises formā), kura būs attiecināta uz iepirkuma priekšmetā minēto Objektu un kā labuma guvējs norādīts Pasūtītājs. Ka vienlaicīgi ar avansa rēķinu iesniegs Pasūtītājam neatsaucamu bezierunu priekšapmaksas garantiju bankas garantijas veidā vai apdrošināšanas polisi avansa maksājumam, kas garantēs Pasūtītajam bezierunu zaudējumu segšanu gadījumā, ja Pretendents (avansa saņēmējs) neizpilda starp pasūtītāju un piegādātāju noslēgtā iepirkuma līguma noteikumus un neatmaksā saņemto avansu. |
| Pretendentam jāgarantē kā būvniecības darbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem un Eiropas savienības standartiem. | Apliecinājums, norādot objekta nosaukumu un iepirkuma identifikācijas Nr. VNKS 2018/10, ka būvdarbi tiks veikti atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām un būvniecībā tiks pielietoti tikai sertificēti materiāli atbilstoši Latvijas Republikas būvnormatīviem un Eiropas savienības standartiem |
| Pretendentam jāiesniedz būvdarbu izpildes laika grafiks | Būvdarbu izpildes laika grafiks pa nedēļām, kurā norādīta darbu izpilde pa būvdarbu veidiem, ievērojot tehnoloģiskos procesus, un piesaistīto darbaspēku (būvdarbu izpildes grafiks ar precizitāti 1 (viena) nedēļa), atbilstoši Nolikuma Pielikuma Nr.1.2. formai. Pretendentam un Pasūtītājam būvdarbu grafiks ir saistošs. Pasūtītājs patur tiesības mainīt būvdarbu izpildes laika grafikā norādīto darbu sadaļas izpildes termiņus un Pretendentam Pasūtītāja veiktās izmaiņas ir saistošas. |

### Finanšu piedāvājums un iesniedzamie dokumenti

| PRASĪBAS UN NOSACĪJUMI | IESNIEDZAMIE DOKUMENTI |
| --- | --- |
| Pretendentam jāapliecina dalība iepirkuma procedūrā. | Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā: jāsagatavo un jāiesniedz atbilstoši šī Iepirkuma dokumentu 3. pielikuma formai. Pretendenta pieteikumā (Pielikums Nr.3) jānorāda nepieciešamais avansa apmērs, kas nepārsniedz 10% no piedāvātās līgumcenas (bez PVN). Pretendenta apliecinājums, ka uzvaras gadījumā, tas piekrīt logu un balkona durvju apjomu izmaiņām 20% robežās no piedāvātas līgumcenas nemainot logu vienību izcenojumus. |
| Pretendentam jāiesniedz būvniecības darbu izmaksu aprēķins. | Pilnībā aizpildīti būvdarbu apjomi – tāmes formas, saskaņā ar nolikuma pielikuma Nr.4 prasībām (Tāmes iesniedzamas arī elektroniski CD matricā Microsoft Excel vai ekvivalentā formātā, saglabājot visas aprēķinu formulas). Atšķirību gadījumā vērā tiks ņemtas piedāvājumā iekļautās papīra formāta lokālās tāmes un kopsavilkuma aprēķins. Tāmes jāsagatavo saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2017.gada 3.maija noteikumiem Nr.239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” pielikumiem Nr.5, Nr.6, ņemot vērā tās prasības, kādas norādītas iepirkuma nolikumā un tā pielikumos; Atšķirību gadījumā vērā tiks ņemtas piedāvājumā iekļautās papīra formāta tāmes un kopsavilkuma aprēķini. |

### Pārējās prasības pretendentam un nosacījumi

34. Ja Pretendents ar nodomu vai neuzmanības dēļ būs kļūdījies izstrādājumu, darbaspēka vai citu izmaksu    aprēķinos, papildus izdevumi netiks apmaksāti.

- Būvdarbu apjomi var tikt samazināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams.

- Detalizēti apjomu samazināšanas kārtība noteikta Līguma nosacījumos (pielikums Nr.2);

### Piedāvājumu iesniegšana un atvēršana

37.  Piedāvājumu var iesniegt personīgi vai nosūtīt pa pastu ar piegādi un iesniegšanu līdz 2018.gada 2.jūlijam  plkst.14.00, SIA „VNK serviss” Andreja ielā 6, Ventspilī. Piedāvājums iesniedzams  darba dienās no plkst. 8.00 – 12.00 un no plkst. 14.00 – 17.00, piektdienās līdz plkst.16.00.

38. Piedāvājumi, kas netiks iesniegti Iepirkuma dokumentos noteiktajā kārtībā vai iesniegti personīgi pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, netiks pieņemti. Piedāvājumi, kas nosūtīti pa pastu, tajā skaitā ar kurjerpastu, piegādāti Pasūtītāja norādītajā adresē un izsniegti sekretārei – lietvedei pēc piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām, neatvērtā veidā tiks nosūtīti atpakaļ Pretendentam. Nekādi piedāvājuma iesniegšanas termiņa kavējuma iemesli netiks ņemti vērā un Pretendents tiks izslēgts no dalības Iepirkuma procedūrā.

- Piedāvājums jāiesniedz vienā variantā par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents, kas iesniegs piedāvājumu vairākos variantos, tiks izslēgts no dalības iepirkumu procedūrā. Piedāvājums Pretendentam jāiesniedz divos eksemplāros:

- viens piedāvājuma dokumentu oriģināls ar norādi – Oriģināls;

- viena piedāvājuma dokumentu kopija ar norādi – Kopija.

Pretrunu gadījumā starp oriģinālo dokumentu saturu un dokumentu kopijas saturu, par pamatu tiks ņemts piedāvājuma oriģinālo dokumentu saturs.

40. Pretendents ir tiesīgs atsaukt savu piedāvājumu vai iesniegt piedāvājuma grozījumus līdz piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Piedāvājuma atsaukuma vai grozījuma dokumenti noformējami un iesniedzami tādā pat kārtībā kā citi piedāvājuma dokumenti, ar norādi uz iepakojuma:  Piedāvājuma grozījumi vai Piedāvājuma atsaukums.

Piedāvājuma atsaukums izslēdz Pretendentu no tālākas dalības iepirkuma procedūrā.

41. Piedāvājumu iesniegšana nozīmē Pretendenta galīgu nodomu piedalīties iepirkumā, visu Iepirkuma dokumentu prasību akceptēšanu. Piedāvājums ir juridiski saistošs Pretendentam, kas to iesniedzis. Tiek uzskatīts, ka Pretendents, iesniedzot piedāvājumu, piekrīt slēgt Iepirkuma Līgumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju un Iepirkuma pielikuma Nr.2 nosacījumiem, kā arī, iesniedzot piedāvājumu, tiek uzskatīts, ka Pretendents ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz šo piedāvājumu, Iepirkuma Līguma darbībām un aktivitātēm.

- Piedāvājumu atvēršana notiks 2018.gada  	2.jūlijā plkst.14:10, SIA “VNK serviss” birojā Andreja ielā 6, Ventspilī piedāvājumu atvēršanas atklātā sanāksmē.

### Piedāvājuma dokumentu izstrādāšana un noformēšana

- Ja attiecībā uz Piedāvājumu vai atsevišķām tā daļām nepieciešams ievērot komercnoslēpumu, Pretendents to norāda savā piedāvājumā, detalizēti norādot, kura informācija Pretendenta piedāvājumā ir komercnoslēpums vai cita ierobežotas pieejamības informācija.

- Piegādātājam jāsagatavo un jānoformē Piedāvājuma dokumenti saskaņā ar 2010. gada 28. septembra Ministru kabineta noteikumu Nr.916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība” un jāiesniedz Piedāvājuma dokumenti atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, izmantojot Pasūtītāja norādītās veidlapas.

- Pretendents ir atbildīgs par Iepirkuma dokumentu, Pasūtītājam sniegtās papildus informācijas un skaidrojumu rūpīgu izskatīšanu, kā arī drošas informācijas iegūšanu, kas jebkādā veidā var ietekmēt piedāvājuma vai darbu izpildes veidu vai Līgumcenu. Netiks apmierināta neviena Pretendenta prasība grozīt piedāvājuma līgumcenu, kļūdu vai saistību, kas minētas augstāk, neievērošanas gadījumos.

- Piedāvājuma oriģinālie dokumenti, oriģinālo dokumentu kopijas jāapliecina un jānoformē saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvo aktu un Pasūtītāja prasībām.

- Iesniedzot piedāvājumu Pretendents ir tiesīgs visu iesniegto dokumentu atvasinājumu un tulkojumu pareizību apliecināt ar vienu apliecinājumu, ja piedāvājums ir cauršūts un caurauklots. Apliecinājuma jābūt iekļautam piedāvājuma sējumā.

- Piedāvājums jāsagatavo un jāiesniedz latviešu valodā, datorrakstā, tam jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

- Pretendenta dokumentiem, kas iesniegti svešvalodā, jāpievieno šo oriģinālo dokumentu Pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā. Par kaitējumu, kas radies dokumenta nepareiza tulkojuma dēļ, Pretendents atbild normatīvajos tiesību aktos noteiktajā kārtībā. Ja oriģinālā dokumenta teksts atšķiras no šā dokumenta tulkojuma teksta latviešu valodā, tad par pamatu tiks ņemts šā dokumenta tulkojums latviešu valodā.

Tulkojuma apliecinājumā jāietver:

- norāde - TULKOJUMS PAREIZS;

- personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, statuss;

- apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

- Piedāvājuma daļu sākumā, kas norādīti Nolikuma III, IV, V un VI sadaļās jāievieto satura rādītājs, aiz kura ievietojami visi pārējie piedāvājuma dokumenti. Piedāvājuma lapām jābūt numurētām, caurauklotām (izņemot piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu) un apliecinātam dokumenta caurauklojumam.

Apliecinājumā jāietver:

- norāde par kopējo cauraukloto lapu skaitu;

- personas ar pārstāvības tiesībām vai tā pilnvarotā pārstāvja paraksts, paraksta atšifrējums, statuss;

- apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

- Pretendentam iesniegtās oriģinālo dokumentu kopijas obligāti jāapliecina. Apliecinājumā jāietver:

- Norāde – KOPIJA;

- norāde – KOPIJA PAREIZA  vai  KOPIJA ATBILST ORIĢINĀLAM .

- pretendenta vai tā pārstāvja paraksts un paraksta atšifrējums ,statuss;

- apliecinājuma vietas nosaukums un datums;

- Visiem piedāvājuma dokumentiem jābūt aizpildītiem, datētiem un parakstītiem attiecīgi atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu un Iepirkuma dokumentu prasībām aizpildītiem, datētiem un parakstītiem:

- Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā (saskaņā ar pielikumu Nr.3), apliecinājumi, izziņas un būvdarbu apjomi – tāmes formas (saskaņā ar pielikumu Nr.4) jāparaksta personai ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vai tā pilnvarotam pārstāvim. Pilnvarojuma gadījumos jāpievieno pilnvaras oriģināls vai tās apstiprināta kopija;

- pārējie piedāvājuma dokumenti jāparaksta Pretendenta darbiniekam, kas gatavojis attiecīgo dokumentu (jānorāda darbinieka vārds, uzvārds, ieņemamais amats).

- būvdarbu apjomi – tāmes formas jāparaksta tāmes sagatavotājam, kā arī personai, kas pārbaudījusi sagatavotās tāmes pareizību.

- Ja Pretendenta dokumenti nebūs sagatavoti, noformēti un parakstīti atbilstoši šī nolikuma prasībām, Komisija izvērtēs iesniegto dokumentu noformējuma trūkumu būtiskumu un to ietekmi uz iespēju izvērtēt pretendenta atbilstību nolikuma prasībām pēc būtības, un lems par piedāvājuma tālāku izskatīšanu.

- Ja piedāvājumu iesniedz piegādātāju apvienība vai personālsabiedrība, tad Pretendenta pieteikums dalībai iepirkuma procedūrā jāparaksta visām apvienības dalībnieku personām, personālsabiedrības biedriem ar paraksta tiesībām pārstāvēt dalībnieku šajā iepirkuma procedūrā vai to pilnvarotiem pārstāvjiem (pievienojams pilnvaras oriģināls vai tās apliecinātā kopija).

- Piedāvājuma daļas: Pretendenta atlases dokumenti, Pretendenta kvalifikācijas dokumenti, Tehniskais piedāvājums,  Finanšu piedāvājums - (III, IV, V un VI sadaļas) iesniedzamas vienā apvienotā sējumā (izņemot piedāvājuma nodrošinājuma dokumentu, kurš pievienojams Piedāvājumam neiesietā veidā). Piedāvājuma  oriģināls un piedāvājuma kopija (oriģinālo dokumentu kopija) ievietojami atsevišķās aizlīmētās un apzīmogotās aploksnēs ar norādēm ORIĢINĀLS  vai  KOPIJA. Uz šīm aploksnēm jābūt norādītam: Pretendenta nosaukumam, reģistrācijas numuram un adresei, kontaktpersonas vārdam, uzvārdam, telefona un faksa numuram, e-pasta adresei, iepirkuma nosaukumam un identifikācijas Nr.)

- Viss Pretendenta piedāvājums (gan oriģinālo dokumentu aploksne, gan kopiju aploksne) ievietojama vienā apzīmogotā un aizlīmētā aploksnē ar Iepirkuma norādi:

- Adresāts: SIA ”VNK serviss” Andreja ielā 6, Ventspils, LV-3601;

- Piedāvājums Iepirkumam „Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss” apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”;

- Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10;

- Neatvērt līdz 2018.gada  2.jūlija plkst. 14:10;

- Pretendenta nosaukums reģistrācijas numurs un adrese, kontaktpersonas vārds, uzvārds, telefona un faksa numurs, e-pasta adrese.

- Piedāvājuma nodrošinājuma iemaksu apliecinošs dokuments, apdrošināšanas polise kopā ar apdrošināšanas prēmijas samaksas apliecinošu dokumentu vai bankas garantija  ievietojama oriģināla dokumentu iepakojumā neiesietā veidā.

### Pretendentu kvalifikācijas, piedāvājuma atbilstības pārbaude un izvēle

- Pretendenta atbilstību dalības nosacījumiem izvērtēšanu, Pretendenta atbilstību kvalifikācijas prasībām izvērtēšanu, piedāvājuma atbilstības izvērtēšanu un izvēli nodrošina Komisija Likuma un Iepirkuma dokumentos paredzētajā kārtībā un atbilstoši Likuma un Iepirkuma dokumentu prasībām, vērtēšanas kritērijiem.

- Komisija lēmumus pieņem slēgtā sēdē, pamatojoties tikai uz oriģinālo dokumentu, oriģinālo dokumentu kopiju un citu informāciju, kas pieprasīta un iesniegta līdz piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņam.

- Nepieciešamības gadījumos Pasūtītājs pieprasīs, lai Pretendents precizē informāciju par piedāvājumu, ja tas nepieciešams Pretendentu atlasei vai piedāvājuma atbilstības pārbaudei un izvēlei.

- Komisija noraidīs un izslēgs no turpmākas dalības iepirkuma procedūrā pretendentu, kas neatbilst pretendentu atlases prasībām vai piedāvājums neatbildīs Iepirkuma dokumentu prasībām, nebūs iesniegti vai aizpildīti visi pieprasītie piedāvājuma dokumenti.

- Piedāvājuma izvēles kritērijs ir saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, nosakot zemāko cenu.

- Par Iepirkuma uzvarētāju tiks atzīts Pretendents, kurš iesniedzis visus pieprasītos dokumentus, atbilst dalības nosacījumiem, atbilst kvalifikācijas prasībām, dokumentāli pierādījis savu atbilstību dalībai iepirkuma procedūrā, kompetenci un spējas nodrošināt līgumsaistību izpildi pilnā apjomā, pieprasītajā termiņā un kvalitātē un iesniedzis Piedāvājumu ar zemāko cenu un nav izslēdzams no dalības iepirkumā saskaņā ar Likuma 9.panta astoto daļu.

- Pirms piedāvājuma izvēles Pasūtītājs veiks finanšu piedāvājuma dokumentu pārbaudi, aritmētisko kļūdu labojumus. Aritmētisko kļūdu gadījumā tiks labota Līgumcena, ievērojot Likuma nosacījumus.

- Ja Pretendents, kurš atzīts par iepirkuma procedūras uzvarētāju, atsauks piedāvājumu vai nenoslēgs Iepirkuma līgumu Pasūtītāja noteiktajā laikā , Komisija izskatīs jautājumu par tiesībām atzīt par uzvarētāju Pretendentu, kas piedāvājis nākamo zemāko cenu.

- Pasūtītājs informēs visus pretendentus par iepirkuma rezultātiem saskaņā ar Likuma 9.panta trīspadsmito daļu.

- Pasūtītājs ir tiesīgs līdz iepirkuma Līguma noslēgšanai pārtraukt iepirkuma procedūru, ja tam ir objektīvs pamatojums.

### Līguma slēgšana

- Par pamatu Līguma sagatavošanai tiks izmantots būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr.2), kura nosacījumi bez labojumiem Pretendentam ir saistoši.

- Iepirkuma Līgums ar Iepirkuma procedūras uzvarētāju tiks slēgts ņemot vērā Likuma prasības.

### Pārējie nosacījumi

- Iepirkumu nolikumam pievienoti šādi pielikumi, kas ir tā neatņemama sastāvdaļa un saistoši piegādātājiem:

  - Tehniskās specifikācijas (pielikums Nr.1);

  - Būvdarbu līguma projekts (pielikums Nr.2) – turpmāk- Līgums;

  - Pretendenta pieteikuma veidlapa (pielikums Nr.3);

  - Būvdarbu apjomi – tāmes forma (pielikums Nr.4);

  - Pretendenta vai personas uz kuras spējām balstās apliecinājums (pielikums Nr.5);

  - Pretendenta piedāvāto speciālistu saraksta veidlapa (pielikums Nr.6);

  - Būvdarbu/pakalpojumu vadītāju CV un pieejamības apliecinājuma veidlapa (pielikums Nr.7);

  - Vienošanās protokols (pielikums Nr.8);

  - Pretendenta veikto būvdarbu saraksta veidlapa (pielikums Nr.9).

SASKAŅOTS:

SIA „VNK serviss”

Valdes priekšsēdētājs								        Juris Bērziņs

2018. gada 	.

SAGATAVOJA:

SIA „VNK serviss”

Jurista palīgs							                                 Artūrs Krastiņš

2018. gada 	.

### Pielikums Nr.1

Iepirkuma nolikumam

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss”

apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Tehniskās specifikācijas

Piedāvājuma sagatavošana:

Pretendentam pirms piedāvājuma sagatavošanas patstāvīgi jāapseko objekti  un jāpārbauda Pasūtītāja doto apjomu atbilstību dabā. Pretendentam jāparedz un jāiekļauj finanšu piedāvājumā visas materiālu, darba un mehānismu izmaksas logu uzmērīšanai, pasūtīšanai, montāžai, ailes apdarei, ārējo un iekšējo palodžu nomaiņai. Pretendentam jāparedz un jāiekļauj sava piedāvājuma arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas tehniskajās specifikācijās (pielikums Nr.1) un pretendenta pieteikuma formā (pielikums Nr.3), bet bez kuru izpildes nevar nodrošināt objektam tehniskajās specifikācijās definētas prasības. Piedāvājums jānoformē ievērojot Nolikuma prasības, neskaidrības gadījumos vērsties pie Pasūtītāja kontaktpersonas, kura sniegs skaidrojumus.

Nosacījumi būvniecības gaitai:

Pretendentam pirms būvdarbu uzsākšanas jāiesniedz ražotāja vai sertificētas būvmateriālu laboratorijas izsniegti dokumenti, kas apliecina piedāvājumā norādīto logu bloku atbilstību tehniskām specifikācijām. Ja kāds dokuments pievienots svešvalodā, jāpievieno pretendenta apliecināts tulkojums latviešu valodā.

Būvdarbu izpildes laikā Izpildītājam jāievēro LR būvniecības regulējošo normatīvo dokumentu prasības un Pasūtītāja nolīgta būvuzrauga norādījumus, papildus, darba laikā jāuztur kārtībā darba vieta: kāpņu telpā un dzīvokļos smēķēt aizliegts, pirms būvdarbu nodošanas – jānomazgā grīda, sienas un logi no netīrumiem, kas radušies būvdarbu izpildes laikā, par saviem līdzekļiem no objekta jāizved būvgruži uz utilizācijas vietām. Pēc pirmā aizrādījuma nekavējoši jālikvidē trūkumi. Pirms būvdarbu uzsākšanas saskaņot ar  dzīvokļa īrnieku būvdarbu plānoto izpildes termiņu, darbu uzsākšanas un pabeigšanas pulksteņa laiku.

Veicot būvdarbus jāpielieto tikai sertificētus materiālus atbilstoši Eiropas Savienības standartiem un LR būvnormatīviem. Nepieciešamības gadījumā vadīties arī pēc sertificētu būvmateriālu ražotāju prasībām un instrukcijām.

Darbu gaita/secība

(orientējošs būvdarbu izpildes grafiks – pielikums Nr.1.2):

- Aiļu pārmērīšana, logu un palodžu nepieciešamo izmēru un logu profilu krāsu toņu precizēšana.

(Ja apsekojot logus, ar dzīvokļa īrnieku nav iespējams sazināties ne telefoniki, neierodoties pie īrnieka. Izpildītājs atstāj paziņojumu attiecīgā dzīvokļa pastkastītē un paziņo Pasūtītāja kontaktpersonai.)

- PVC logu izgatavošana vai pasūtīšana.

- Izgatavoto PVC logu transportēšana uz objektu.

- Reizē ar logu piegādi uz objektu, Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam  ekspluatācijas īpašību deklarācijas un pēc nepieciešamības, lai apliecinātu logu veiktspējas parametrus, sākotnējo logu tipu testus (dokumentiem jābūt tulkotiem latviešu valodā).

- Veco logu un palodžu demontāža.

- Aiļu sagatavošana logu montāžai, ja nepieciešams veikt arī mūrēšanas un apmešanas darbus.

- PVC logu montāža.

- PVC logu furnitūras regulēšana.

- Ailes apdare: tvaika un vēja barjeras ierīkošana (pa visu perimetru), aiļu blīvēšana, palodžu montāža, iekšpusē mitrumizturīgā ģipškartona apšuvuma montāža (t.sk. blīvēšana ar akmens

vati), bet ārpusē aiļu apmešana, aiļu špaktelēšana, krāsošana, stūra līstu montāža un citi saistītie darbi. Pirms logu ailas apšuvuma montāžas, kā arī pēc visu darbu pabeigšanas attiecīgajā adresē, veikt fotofiksāciju un nosūtīt Pasūtītājam.

- Darba vietas sakārtošana un būvgružu transportēšana uz utilizācijas vietām.

- Prasības stiprinājuma elementiem:

PVC logu nostiprināšana logu ailēs jāveic ar atbilstošām dībeļu un enkurskrūvju sistēmām. Izmantot hermētiķus, līmes, putu siltinātājus vai celtniecības naglas kā logu stiprināšanas elementus nav pieļaujams. Attālumi starp stiprinājumiem nedrīkst pārsniegt: 700 mm baltajiem un 600 mm citas krāsas profiliem. Maksimālas stiprinājumu izvietošanas attālums no iekšējiem stūriem, arī statnēm un rīģeļiem 150mm.

- Prasības izstrādājumam ne zemāk kā norādīts:

  - Vēja slodzes noturība EN 14351-1 Klase C3;

  - Gaisa caurlaidības  EN 14351-1  Klase 4;

  - Izturība pret stipru lietu EN 14351-1 Klase 9A;

  - Siltumcaurlaidības koeficients U≤1,30 W/m²K;

  - Izstrādājumam jābūt marķētam ar CE zīmi MK noteikumu minētājā kartībā.

  - Prasības stikla paketei:

- divstiklu pakete. Visas stikla paketes paredzētas ar energoefektīviem speiseriem (distanceriem) – piemērām thermix, swisspacer (vai ekvivalenti);

- ar selektīvo pārklājumu un argona pildījumu.

  - Prasības PVC profiliem:

- Ne mazāk kā 5-kameru PVC profils;

- Profilu armējums - metāls, ne mazāk kā 1,5 mm biezs;

- Vērtnēm un loga rāmim gropēs uz ārpusi jābūt ūdens novadīšanas ceļiem, ko veido šķērsa grope, kas būtu viegli tīrāma un kas nodrošina kontrolējamu notekūdens atpakaļgaitu.

- Jābūt PVC profilu sistēmu ražotāja deklarācijai un akreditētas pārbaudes laboratorijas apstiprinošam dokumentam ka PVC materiāli netiek stabilizēti ar svina savienojumiem;

- Izstrādājuma profilam jāatbilst standarta EN 12608 prasībām;

- Logu un balkonu durvju blokam jābūt aprīkotam ar WentSys vai ekvivalents gaisa pieplūdes vārstu , kura tehniskie parametri ļauj nodrošināt gaisa pieplūdi telpā no 1 līdz 40 m3/h atkarībā no spiediena starpības. Vārstam no loga ārpuses jābūt aprīkotam ar gaisa attīrošu filtru , kas ir viegli aizsniedzams un nomaināms. Vārstiem jābūt uzstādāmiem bez frēzēšanas profilos. Gaisa pieplūde jānodrošina caur gumijas blīvējuma izgriezumiem logu vērtnē. Jābūt iespējai noslēgt ventilāciju. Gaisa pieplūdes tonim jābūt atbilstoši loga rāmja tonim.

  - Furnitūra:

- Atgāžama/verama;

- Jābūt regulējamai;

- Jābūt nodrošinājumam pret nepareizu saslēgumu.

  - Blīvējums:

- Divkāršs blīvējums;

- Stikla blīvējumam jābūt nomaināmam.

2.10. Palodzes:

- Iekšējās – laminētas, biezums ≥1.8cm. Iekšējas palodzes slīpums no ārpuses uz iekštelpu no 0% līdz 2%. Slīpums uz ārtelpas pusi nav pieļaujams. Palodzes platums tiek precizēts uz vietas, palodzes pārkarei jāsakrīt ar zem loga izvietota radiatora vidusdaļu.

- Ārējās – cinkots skārds, ne mazāk ka 0,5mm biezs. Ārējas palodzes slīpums uz ārpusi ≥50.

- Logu montāža

  - Dalījums un novietojums:

Logu dalījumu un novietojumu ailē nedrīkst mainīt bez saskaņošanas ar Pasūtītāju un būvvaldi.

  - Ailes:

Pirms logu iebūves jāveic ailes uzmērīšana un nepieciešamības gadījumā tā jālabo (jāizlīdzina).

Vertikālās un horizontālas novirzes nedrīkst pārsniegt:

- ±12mm ailēm līdz 3m;

- ±16mm ailēm no 3 līdz 6m.

Diagonāles var atšķirties:

- ja diagonāles garums līdz 1m - ne vairāk kā par 6mm;

- ja diagonāles garums no 1m līdz 3m - ne vairāk kā par 8mm;

- ja diagonāles garums virs 3m (līdz 6m) - ne vairāk kā par 12mm.

  - Logu līmeņošana:

Logu bloki montējot ir jālīmeņo. Vertikālās un horizontālās novirzes nedrīkst pārsniegt 1,5 mm uz 1 m,  ka arī nedrīkst pārsniegt 3 mm loga augstumā. Diagonāles var atšķirties:

- ja diagonāles garums līdz 1m - ne vairāk kā par 2mm;

- ja diagonāles garums no 1m līdz 2m - ne vairāk kā par 3mm;

- ja diagonāles garums virs 2m - ne vairāk kā par 4mm.

  - Prasības montāžai un aiļu apdarei

- Logu montāžu un aiļu apdare jāveic saskaņā ar LBN 002-15 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika", Pasūtītāja norādījumiem un LLDRA (Latvijas Logu un Durvju Ražotāju Asociācijas) rekomendētājam prasībām vai atbilstoši ekvivalentiem normatīviem un norādījumiem.

- Iemontēta loga bloka shēma dota tehnisko specifikāciju pielikumā Nr.1. Gadījumā, ja Izpildītājs logu montāžai pielieto alternatīvu tehnoloģiju/sistēmu, pirms logu montāžas, to jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Alternatīvas iebūves tehnoloģijas/sistēmas saskaņošanai Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam logu ražotāja apstiprinātu logu montāžas instrukciju, kas ietver: montāžas mezglu rasējumus-shēmas, pielietojamo materiālu uzskaiti, uzrādot to savietojamību un pielietošanas temperatūras, logu bloku montāžas tehnoloģisko operāciju secību. Alternatīvai iebūves tehnoloģijai/sistēmai jābūt pēc tehniskiem parametriem ekvivalentai vai labākai, attiecīgi Pasūtītājs šaubu gadījumos var pieprasīt Izpildītājam iesniegt šis sistēmas izvērstus siltumtehniskos, mitruma bilances un citus aprēķinus.

- Garantijas:

  - Garantijas laiks izpildītāja piegādātiem materiāliem nedrīkst būt mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas.

  - Garantijas termiņš izpildītāja veiktiem būvdarbiem 60 (sešdesmit) mēneši no pieņemšanas-nodošanas akta parakstīšanas dienas. Garantijas laikā nepieciešamības gadījumos pēc Pasūtītāja pieprasījuma Izpildītājam jāveic iebūvēto logu vērtņu regulēšana bez papildus samaksas.

Objekta nodošana ekspluatācijā:

Pasūtītājs pieņem kvalitatīvi izpildītos darbus pēc faktiski paveikta apjoma ar izpildes/segto darbu aktiem. Pēc būvdarbu pabeigšanas objekts tiek nodots ar pieņemšanas-nodošanas aktu, kuru paraksta Pasūtītāja pilnvarotas personas, būvuzraugs, būvuzņēmējs un atbildīgais būvdarbu vadītājs.

Pie objekta pieņemšanas-nodošanas Izpildītājam jāiesniedz Pasūtītājam sekojoša izpilddokumentācija:

  - Darba pieņemšanas nodošanas aktu;

  - Izpildes/segto darbu aktus;

  - Objektā pielietotu materiālu ekspluatācijas īpašību deklarācijas.

  - Aizpildīts īrnieka apliecinājuma orģināls (pielikums Nr.10).

„SASKAŅOTS”

SIA „VNK serviss”

Tehniskais direktors							Guntis Kampmanis

2018.gada 	.

„SASKAŅOTS”

SIA „VNK serviss”

Valdes priekšsēdētājs:	      				           		       Juris Bērziņš

2018.gada 	.

Pielikums Nr. 1.1

Tehniskajām specifikācijām

Iepirkuma identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

### Pielikums Nr. 1.2.

Tehniskajām specifikācijām

Iepirkumu identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Orientējošs būvdarbu izpildes kalendārais grafiks

| Aktivitāte/nedēļas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Līguma slēgšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Uzmērīšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Piegāde |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montāža, Apdare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Avansa saņemšana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Maksājuma saņemšana par izpildītājiem darbiem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

_________________________________________________________________

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

### Pielikums Nr. 1.3.

Tehniskajām specifikācijām

Iepirkumu identifikācijas Nr. VNKS2018/10

| Nr.p.k. | Darba nosaukums* | Mērvienība | Daudzums |
| --- | --- | --- | --- |
| SARAKSTS Nr.1 |
| 1 | Rūpnīcas iela 8-16 | gb | 3 |
| 2 | Rīgas šoseja 11-1 | gb | 5 |
| 3 | Salas 15 | gb | 2 |
| 4 | Rūpnīcas iela 8-55 | gb | 3 |
| 5 | Rūpnīcas 5-5 | gb | 2 |
| 6 | Rūpnīcas 6-37 | gb | 2 |
| 7 | Rūpnīcas 2-24 | gb | 3 |
| 8 | Rūpnīcas 4-5 | gb | 3 |
| 9 | Rīgas šoseja 5-5 | gb | 3 |
| 10 | Skolas 2-7 | gb | 3 |
| 11 | Rūpnīcas 2-15 | gb | 4 |
| 12 | Skolas 3-14 | gb | 1 |
| 13 | Rūpnīcas 1-34 | gb | 2 |
| 14 | Rūpnīcas 2-12 | gb | 4 |
| 15 | Rūpnīcas 8-17 | gb | 2 |
| 16 | Rūpnīcas 2-56 | gb | 2 |
| 17 | Rūpnīcas 1-45 | gb | 4 |
| 18 | Rūpnīcas 2-49 | gb | 4 |
| 19 | Rūpnīcas 6-17 | gb | 2 |
| 20 | Rūpnīcas 8-26 | gb | 2 |
| 21 | Rūpnīcas 8-1 | gb | 3 |
| 22 | Salas 20 | gb | 6 |
| 23 | Ozoli | gb | 15 |
| 24 | Rūpnīcas 2-47 | gb | 2 |
| 25 | Rūpnīcas 2 (kāpņu telpa) | gb | 4 |
| 26 | Slimnīca | gb | 5 |
|  | kopā: | gb | 88 |

### Pielikums Nr. 1.4.

Tehniskajām specifikācijām

Iepirkumu identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

|  | LOGU APZĪMĒJUMI 2018.GADĀ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | L1 |  |  |  |  |
|  | L2 |  |  | L3 |  |  |  |
|  | L4 |  |  |  |  |  |  |
|  | L5 |  |  | L6 |  |  |  |  |

### Pielikums Nr. 1.5.

Tehniskajām specifikācijām

Iepirkumu identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

|  | LOGU AR BALKONA, LODŽIJAS DURVĪM |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | APZĪMĒJUMI 2018.GADĀ |  |  |  |  |  |
|  | LB1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | LB2 |  |  |  |  |  |  |  |

### Pielikums Nr.2

Iepirkuma nolikumam

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss”

apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Būvdarbu līgums (projekts)

Ventspilī  								2018.gada___.____________

SIA „VNK serviss”,  turpmāk - Pasūtītājs, valdes priekšsēdētāja Jura Bērziņa personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata,  un

_______________, turpmāk - Izpildītājs, _____________________ personā, kurš rīkojas uz _________ pamata, bet abi kopā - Līdzēji, pamatojoties uz Pasūtītāja rīkoto iepirkuma “Dzīvokļu logu nomaiņa SIA “VNK serviss” apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”, identifikācijas nr. VNKS 2018/10, rezultātiem, noslēdz sekojoša satura līgumu, turpmāk - Līgums:

- Līguma priekšmets:

- Pasūtītājs uzdod, bet Izpildītājs apņemas ar saviem darba rīkiem, ierīcēm un darbaspēku organizēt un veikt  objektu „ Dzīvokļu logu nomaiņa SIA “VNK serviss” apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”, turpmāk – Objekts, dzīvokļu logu nomaiņu , turpmāk – Būvdarbi, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (Pielikums Nr.2) un Izpildītāja pieteikumu (Pielikums Nr.1) Būvdarbu izpilde un termiņi.

  - Būvdarbu izpildes termiņi:

    - aiļu pārmērīšanu, logu un balkona durvju nepieciešamo izmēru, dalījuma, vēršanas virzienu precizēšanu, un logu pasūtīšanu uzsākt ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Iepirkuma līguma parakstīšanas brīža;

    - būvdarbu pabeigšana 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

  - Izpildītājs ir tiesīgs pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, ja Būvdarbu izpilde tiek kavēta viena (vai vairāku) zemāk uzskaitīto iemeslu dēļ:

    - ja iestājas nepārvaramas varas apstākļi, vai arī ārkārtēju apstākļu rezultātā Būvdarbu izpilde tiek apgrūtināta vai padarīta uz laiku neiespējama;

    - ja pēc Pasūtītāja rakstiska pieprasījuma Būvdarbi vai to daļa ir tikuši pārtraukti;

    - ja Līdzēji vienojas par neparedzētu Būvdarbu izpildi.

  - Pamatots pieprasījums par Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu Izpildītājam ir jāiesniedz izskatīšanai Pasūtītājam 5 (piecu) darba dienu laikā, pēc tādu apstākļu, kas varētu aizkavēt Būvdarbu izpildi konstatēšanas. Neizpildot šo nosacījumu, Izpildītājs zaudē tiesības pieprasīt Būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu. Gadījumā, ja Būvdarbu izpildes termiņa kavējumi izveidojušies Izpildītāja bezdarbības vai vainas rezultātā, Pasūtītājs var atteikt pagarināt Būvdarbu izpildes termiņus.

  - Būvdarbus veikt atbilstoši Latvijas Republikas spēkā esošajiem būvnormatīviem, Ventspils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem.

  - Ja logu uzmērīšanas gaitā atklājas, ka norādītajā adresē balkona durvis, logs vai logi jau nomainīti, tad Pasūtītājs norādīs citu adresi balkona durvju, loga vai logu nomaiņai. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Pasūtītāja piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas. Apjomu samazināšas/palielināšanas kārtību skat. 3.7.punktā.

  - Jebkādi grozījumi Būvdarbu izpildes termiņā un apjomos, stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši abi Līdzēji.

- Līgumsumma un norēķinu kārtība

  - Līgumcena noteikta pamatojoties uz 2018.gada ___._________Ventspils pilsētas domes Iepirkumu komisijas lēmuma pieņemšanas sēdes protokolā Nr._______ fiksētajiem rezultātiem, saskaņā ar Izpildītāja iesniegtām lokālajām tāmēm, kuras aizpildītas saskaņā ar būvdarbu apjomiem – tāmes  (pielikums Nr.4 un 4.1.), turpmāk – Tāmes, un Izpildītāja pieteikumu - (pielikums Nr.3). Līgumcena (bez PVN) ir EUR _______ (____________ euro, ____ centi), turpmāk - Līgumcena.

  - Līgumsumma (Līgumcena bez  PVN) ir euro EUR _______  (____________ euro, ____ centi), turpmāk - Līgumsumma, Līgumcena ietver Tāmēs norādīto darbu un ar tiem saistīto palīgdarbu izmaksas, materiālu izmaksas, piegāžu un transporta izmaksas, Līgumā paredzētās apdrošināšanas un nodrošinājumu izmaksas (iekļaujamas būvdarbu izmaksu virsizdevumos), lai veiktu Objekta būvniecību tādā apjomā un kvalitātē, kā to paredz projekta tehniskā dokumentācija, Latvijas būvnormatīvi, Vispārīgie būvnoteikumi, Ventspils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi, Latvijas nacionālie standarti, Eiropas savienības normatīvi un citi spēkā esošie normatīvie un tiesību akti.

  - Izpildītāja lokālajā Tāmē norādītie būvfirmas pieskaitījumi ir spēkā visu Līguma darbības periodu.

  - Būvdarbu apjomi var tikt samazināti/palielināti, ja būvdarbu gaitā atklājas, ka tāmēs norādītajā apjomā tos veikt nav nepieciešams. Šajos gadījumos norēķini par izpildītajiem darbiem notiek pēc faktiskās izpildes, nemainot Pretendenta piedāvātās vienību cenas darbiem, materiāliem, mehānismiem, kā arī piedāvātās laika normas un pieskaitāmās izmaksas.

  - Apjomu samazināšanas/palielināšanas kārtība:

    - Izpildītājs un Pasūtītāja nolīgts būvuzraugs/atbildīgais darbinieks sastāda aktu par izslēdzamajiem/ ieslēdzamajiem apjomiem un būvdarbu pozīcijām, turpmāk – Izslēdzamo/ieslēdzamo darbu Akts;

    - Izpildītājs uz Izslēdzamo/ieslēdzamo darbu Akta pamata izstrādā tāmi un iesniedz Pasūtītājam;

    - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no tāmes saņemšanas brīža saskaņo to vai arī sniedz pamatotu atteikumu;

    - Pēc tāmes saskaņošanas Izpildītājs un Pasūtītājs noslēdz vienošanas par Izslēdzamo/ieslēdzamo darbu Aktā minēto darbu neveikšanu;

  - Jebkādi grozījumi Līgumcenā stājas spēkā tikai pēc tam, kad tiem ir devuši piekrišanu un tos ir parakstījuši visi Līdzēji.

  - Netiek kompensēti nekādi darbi, kuri jāveic atkārtoti sakarā ar konstatētiem trūkumiem darbu kvalitātē, tāpat netiek kompensēta nekvalitatīvi izbūvēto Objektu demontāža un trūkumu novēršanā izmantoto materiālu, tehnikas un darba stundu izmaksas, kas radušās Izpildītāja vainas dēļ.

  - Pasūtītājs veic norēķinus ar Izpildītāju sekojošā kārtībā:

    - Līdz katra mēneša 5.datumam Izpildītājs iesniedz Pasūtītājam Būvdarbu izpildes aktus par iepriekšējā mēnesī paveiktajiem Būvdarbiem. Izpildi apstiprināšanai jāiesniedz divos eksemplāros (1 – Pasūtītājam, 1 - Izpildītājam). Pasūtītājs pārbauda šos aktus 5 (piecu) darba dienu laikā un apstiprina, vai arī iesniedz pamatotu apstiprinājuma atteikumu. Apmaksu saskaņā ar apstiprinātajiem Būvdarbu izpildes aktiem Pasūtītājs veic 10 (desmit) darba dienu laikā pēc aktu parakstīšanas un attiecīgu rēķinu saņemšanas no Izpildītāja.

    - Aprēķinot summu apmaksai  tiek  dzēsts avansa maksājums proporcionāli izpildei un atskaitīts ieturējums 10 (desmit) % no izpildīto darbu summas, kas kalpo kā Izpildītāja līgumsaistību pilnīgas un kvalitatīvas izpildes nodrošinājums. Nodrošinājumu Pasūtītājs atmaksā Izpildītājam 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tam, kad Izpildītājs ir novērsis visus pieņemšanas-nodošanas aktā norādītos defektus un iesniedzis apdrošināšanas polisi par būvdarbu apdrošināšanu uz garantijas laiku saskaņā ar iepirkuma dokumentu prasībām. Nodrošinājumu Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt un neizmaksāt gadījumā, ja Izpildītājs Būvdarbus veicis nepilnīgi, nesavlaicīgi vai nekvalitatīvi kā rezultātā ticis lauzts Būvdarbu līgums.

  - Visi Līgumā paredzētie maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto bankas kontu. Par samaksas brīdi tiek uzskatīts datums, kurā Pasūtītājs ir devis rīkojumu savai bankai pārskaitīt uz Izpildītāja norēķina kontu maksājuma summu.

  - Neviens maksājums, kas tiek izdarīts saskaņā ar Līgumu, netiek uzskatīts par galēju pierādījumu Līguma saistību nedz pilnīgai, nedz arī daļējai izpildei, un neviens maksājums, ieskaitot pēdējo maksājumu, nenozīmē akceptu nepilnīgam, nekvalitatīvam Būvdarbam vai neatbilstošu būvizstrādājumu izmantošanai. Objekta ekspluatācijas uzsākšana nenozīmē nedz pilnīgu, nedz arī daļēju Būvdarbu akceptēšanu.

  - Visu Līgumā noteikto līgumsodu samaksa neatbrīvo Līdzējus no saistību izpildes.

- Izpildītāja pienākumi un tiesības.

  - 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža Pretendentam jāiesniedz būvdarbu veicēja un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības  apdrošināšanas polises kopijas, atbilstoši Latvijas Republikas 2014.gada 19.augustā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

  - Pirms būvdarbu uzsākšanas pārmērīt katras ailas izmērus un precizēt logu nepieciešamos izmērus un vēršanas virzienus.

  - Iesniegt precizētu Darba grafiku pa nedēļām un būvdarbu veidiem 3 (trīs) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

  - Pirms būvdarbu veikšanas sazināties ar dzīvokļu īrniekiem un vienoties par veicamajiem darbiem un darbu uzsākšanas laiku. Informēt īrniekus par uzsākšanas un pabeigšanas pulksteņa laiku, atbildīgās personas mobilo tālruņa numuru.

  - Atbildēt par Latvijas būvnormatīvu, Vispārīgo būvnoteikumu, Ventspils pilsētas teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem, Latvijas nacionālo standartu un citu spēkā esošo normatīvo aktu noteikumu ievērošanu visu šajā Līgumā paredzēto Būvdarbu veikšanas un dokumentu sagatavošanas laikā. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecībā tiktu izmantoti tikai Eiropas savienības standartiem un Latvijas Republikas standartiem un tehniskiem noteikumiem atbilstoši, attiecīgi sertificēti būvmateriāli un būvizstrādājumi.

  - Nozīmēt atbildīgo Būvdarbu vadītāju, kuram jābūt Objektā katru darba dienu un iesniegt Pasūtītājam aizpildītu atbildīgā būvdarbu vadītāja, turpmāk - Būvdarbu vadītājs, saistību rakstu, Pasūtītāja deleģētā darba aizsardzības koordinatora apliecības kopiju un visus citus būvatļaujas sagatavošanai nepieciešamos dokumentus 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par to, lai tā nozīmētais vai nolīgtais Darba aizsardzības koordinators būtu atbilstoši kvalificēts. Izpildītājs nodrošina, lai būvniecības procesa laikā tiktu izpildītas un ievērotas visas Darba aizsardzības likuma un 2003. gada 25. februāra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumu Nr. 92 „Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus” normas.

  - Par saviem līdzekļiem nodrošināt visu tiesību aktos noteikto darba drošības, ugunsdrošības, vides aizsardzības noteikumu un būvniecības uzraudzības dienestu prasību ievērošanu saistībā ar Objekta būvniecību, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītām sekām.

  - Nodrošināt kārtību un tīrību objektā un tā apkārtnē. Nodrošināt atkritumu apsaimniekošanu tā, lai netiktu apdraudēta cilvēku dzīvība un veselība, kā arī personu manta, un tā nedrīkst negatīvi ietekmēt vidi, būvniecības procesā radītos atkritumus jāsavāc un jāutilizē atsevišķi no sadzīves atkritumiem saskaņā ar spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumiem.

  - Pilnībā aizvākt no Objekta būvgružus, Izpildītāja inventāru un darbarīkus, kā arī par saviem līdzekļiem veikt darba zonas sakārtošanu tādā stāvoklī, kādā tā bija pirms Būvdarbu uzsākšanas. Par šī punkta nosacījumu nepildīšanu Pasūtītājs ir tiesīgs iekasēt soda naudu euro 150,00 (viens simts piecdesmit euro) apmērā no Izpildītāja par katru kalendāro dienu no Būvdarbu pabeigšanas brīža.

  - Veicot Būvdarbus segt visus ar tiem saistītos izdevumus par elektroenerģiju, ūdens apgādi un kanalizāciju visā Objekta Būvdarbu laikā. Pieslēgšanas vietas saskaņot ar tehnisko direktoru G. Kampmani t. 29434842.

  - Līgumā noteiktos Būvdarbus veikt ar savu  (īpašumā vai lietošanā esošu) tehniku un aprīkojumu.

  - Nodrošināt Objekta un Objektā esošo materiālu, tehnikas un darba rīku saglabāšanu, par saviem līdzekļiem nodrošinot Objekta apsardzi visā Būvdarbu izpildes laikā.

  - Segt visus izdevumus, kas saistīti ar administratīvajiem sodiem par Objekta celtniecības termiņu neievērošanu, Ventspils apbūves un labiekārtošanas noteikumu neievērošanu, ja tie radušies Izpildītāja vainas dēļ.

  - Garantijas termiņā laikā, kas noteikts Līguma 7.1.punktā, par saviem līdzekļiem novērst Būvdarbu defektus, turpmāk - Defekti, kas radušies pēc to nodošanas, izņemot Defektus, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.

  - Veikt Būvdarbus saviem spēkiem, kā arī atsevišķu darbu izpildei uz Līguma pamata var tikt pieaicināti apakšuzņēmēji, kurus Izpildītājs ir norādījis savā piedāvājumā, vai atbilstoši saskaņojis ar Pasūtītāju un uzņemoties pilnu atbildību par savu nolīgto apakšuzņēmēju darbību Objektā.

    - Patstāvīgi organizēt savu nolīgto apakšuzņēmēju darbu, kā arī veikt izpildīto Būvdarbu kontroli un pieņemšanu. Norēķinus ar apakšuzņēmēju kārtot patstāvīgi. Garantēt, ka ar tā nolīgtajiem apakšuzņēmējam noslēgto Līgumu noteikumi nebūtu pretrunā ar Līgumu.

    - Gadījumā, ja izpildītājs Darbu izpildē bez rakstiskas saskaņošanas ar Pasūtītāju piesaista iepirkuma dokumentos neminētus apakšuzņēmēju, tad būvdarbi tiks apturēti, bet līguma termiņš netiks pagarināts. No Izpildītāja tiks pieprasīts iesniegt par apakšuzņēmēju iepirkuma dokumentos paredzētās izziņas un apliecinājumus. Par katru šādu pārkāpumu  no Izpildītāja tiks ieturēti par labu Pasūtītājam līgumsods euro 100,00 (viens simts euro un 00 centi). Ja šis Līguma punkts pārkāpts atkārtoti būvdarbi tiks pārtraukti. Būvdarbu atsākšana tiks atļauta tad, kad Izpildītājs būs iesniedzis Pasūtītājam nepieciešamās izziņas un apliecinājumus.

  - Nekavējoši, 1 (vienas) darba dienas laikā, ziņot Pasūtītājam par visiem apstākļiem, kas atklājušies darbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt Objekta Būvdarbus.

  - Pildot darbus ievērot Pasūtītāja nolīgtā Būvuzrauga norādījumus, ja vien tie nav pretrunā ar Līgumu, Latvijas būvnormatīviem un citiem spēkā esošajiem normatīvajiem un tiesību aktiem.

  - Izpildītājam jānodrošina, lai tiesību aktos noteiktajā kārtībā tiktu sagatavota visa nepieciešamā dokumentācija Objekta nodošanai ekspluatācijā, kā arī jāveic visas no tā atkarīgās darbības, lai Objekts tiktu nodots ekspluatācijā Līgumā noteiktajā termiņā.

  - Iekārtot un regulāri aizpildīt būvdarbu žurnālu, kā pirmo izpildes dokumentu. Būvdarbu un autoruzraudzības žurnāliem un būvatļaujai jāatrodas Objektā, nodrošinot Pasūtītāja un kontrolējošo institūciju pārstāvjiem brīvu pieeju dokumentācijai.

  - Ja darbu veikšanu kavē klimatiskie apstākļi, kas neļauj tehnoloģiski pareizi veikt būvdarbus Objektā, Izpildītājam ir pienākums ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt Pasūtītājam aktu par tehnoloģisko pārtraukumu. Aktā jāraksturo klimatisko apstākļu  ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš. Darbu atļauts atsākt tikai tad, kad vidējā piecu dienu gaisa temperatūra Objektā atbilst tehnoloģiskajām prasībām, ko rakstveidā Izpildītājs apliecina Pasūtītājam ar meteoroloģiskā dienesta izziņu.

  - 5 (piecu) darba dienu laikā pēc būvdarbu pabeigšanas Izpildītājam ar pavadvēstuli jāiesniedz Pasūtītājam Objekta izpilddokumentācija.

  - Nodrošināt, lai objektā neveidotos nepamatoti darba pārtraukumi, jo katra nepamatota darba pārtraukuma diena tiks pielīdzināta kavējuma dienai un no tā izrietošām sekām, saskaņā ar līguma termiņa kavējuma soda naudu.

  - Pēc būvniecības laika grafiku nodrošināt būvniecības procesā strādājošo skaitu, lai objektā neveidotos nepamatota dīkstāve darba spēka trūkuma dēļ, jo par dīkstāvi tiek uzskatītas arī tās dienas, kad objektā ir mazāk strādājošo, nekā norādīts būvdarbu grafikā konkrētā darba izpildei.

  - Saņemt samaksu par kvalitatīvi veiktiem būvdarbiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Ieturēt no Pasūtītāja līgumsodu 0,5% apmērā no rēķinā norādītās un termiņā nesamaksātās summas par katru nokavēto maksājuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no līgumcenas.

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības.

  - Pieņemt no Izpildītāja saskaņā ar Līgumu kvalitatīvi izpildītos Būvdarbus pēc faktiski paveiktā apjoma un samaksāt par tiem Līgumā noteiktajā kārtībā.

  - Neveikt nekādas rīcības, kuras traucētu Būvdarbu izpildi, ja vien tas nav saistīts ar konstatētiem pārkāpumiem no Izpildītāja puses.

  - Izsniegt Izpildītājam darbu atļauju - orderi.

  - Savlaicīgi un Līgumā noteiktajā kārtībā izskatīt visus no Izpildītāja saņemtos paziņojumus, pieprasījumus, iesniegumus un priekšlikumus.

  - Nodrošināt Objekta būvuzraudzību.

  - Nodrošināt Būvuzrauga ierašanos uz segto darbu un nozīmīgo konstrukciju uzrādīšanu un nodošanu pēc Izpildītāja pieprasījuma.

  - Uzņemties atbildību par Objekta pareizu ekspluatāciju un uzturēšanu kārtībā pēc Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, izņemot garantijas gadījumus.

  - Kontrolēt Būvdarbu izpildi pēc Izpildītāja iesniegtā un saskaņotā Darba grafika.

  - Uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto darbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

  - Ja Izpildītājs kavē darbu izpildes pabeigšanas termiņu, ieturēt līgumsodu 0.5% apmērā no Līgumsummas par katru kavējuma dienu, bet ne vairāk, kā 10% no Līgumsummas

  - Veicot Līgumā noteiktos maksājumus, vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Izpildītājam ir aprēķināti un noteikti saskaņā ar Līgumu.

  - Jebkādi Pasūtītāja apmaksāti materiāli, pakalpojumi un/vai iekārtas, kļūst par Pasūtītāja īpašumu ar to apmaksas brīdi un Izpildītāja maksātnespējas gadījumā tie pāriet Pasūtītāja īpašumā neatkarīgi no tā vai tie ir, vai nav nogādāti Objektā.

  - Ja Izpildītājam ir nepamatoti darba pārtraukumi, tad katra nepamatota darba pārtraukuma diena tiek pielīdzināta kavējuma dienai, un no tā izrietošām sekām Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt no Izpildītāja līguma termiņa kavējuma soda naudu saskaņā ar līguma 7.3.punktu. Būvniecības procesā pēc strādājošo skaita Pasūtītājs vērtēs, vai objektā nav nepamatota dīkstāve darba spēka trūkuma dēļ. Par dīkstāvi tiks uzskatītas arī tās dienas, kad objektā ir mazāk strādājošo, nekā norādīts būvdarbu grafikā konkrētā darba izpildei. Darba pārtraukuma faktu konstatēs būvuzraugs, kas to fiksēs darba žurnālā vai vēstules formātā nosūtīs pretenziju.

- Būvdarbu pieņemšana-nodošana.

  - Reizi mēnesī Izpildītājs, ar aktu nodod izpildītos Būvdarbus Pasūtītājam Līguma 3.8.1.punktā noteiktajā kārtībā.

  - Gadījumā, ja Būvdarbu pieņemšanas gaitā atsevišķu Būvdarbu izpildē tiek konstatētas atkāpes no normatīvo aktu prasībām, Izpildītājam ar saviem spēkiem un uz sava rēķina jānovērš šie trūkumi iespējami īsākā laika posmā.

  - Būvdarbu pieņemšanas laikā konstatēto Defektu novēršana neatbrīvo Izpildītāju no atbildības par Būvdarbu pabeigšanas datuma neievērošanu.

  - Gadījumā, ja Līdzējiem neatkarīgu iemeslu dēļ Būvdarbu veikšanu nepieciešams apturēt, Līdzēji sastāda attiecīgu aktu par Būvdarbu apturēšanu un aktu par izpildītajiem un pieņemtajiem Būvdarbiem.

  - Nododot Būvdarbus, Pasūtītājam tiek iesniegts visu Līgumā paredzēto veikto Būvdarbu izpilddokumentācija, tajā skaitā arī pielietoto materiālu sertifikāti, pases un ražotāju deklarācijas, kas nepieciešami Objekta nodošanai ekspluatācijā saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Izpildītājs ar pavadvēstuli Pasūtītājam iesniedz minēto dokumentāciju 2 (divos) identiskos eksemplāros, kas apliecina Līgumā minēto Būvdarbu pilnīgu izpildi

  - Pasūtītājs ir tiesīgs uzaicināt neatkarīgus ekspertus Izpildītāja veikto darbu kvalitātes pārbaudei. Ekspertīzes izdevumus sedz Pasūtītājs, izņemot gadījumus, kad ekspertīzes rezultātā tiek konstatēti trūkumi vai nepilnības, kas radušies Izpildītāja vainas, nolaidības vai neuzmanības dēļ. Šādā gadījumā ekspertīzes izdevumus sedz Izpildītājs.

- Garantijas.

  - Izpildītāja atbildība par veikto darbu un pielietoto būvizstrādājumu kvalitāti attiecībā uz Līgumā paredzētajiem darbiem tiek noteikta sekojoši:

    - garantijas periods Izpildītāja veiktajiem Būvdarbiem ir 60 (sešdesmit) mēneši pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas;

    - Izpildītāja pielietoto materiālu un iekārtu kvalitāte tiek garantēta saskaņā ar ražotāja noteikumiem, bet šis garantijas laiks nav mazāks par 24 (divdesmit četriem) mēnešiem pēc nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas.

  - 5 (pieci) darba dienu laikā no objekta nodošanas ekspluatācijā akta parakstīšanas jāiesniedz Pasūtītājam garantijas laika garantija 10 % apmērā no Līgumsummas (bankas izsniegtas garantijas vai apdrošināšanas sabiedrības izsniegtas polises formā) pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet nav radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs, uz laiku ne mazāku, kā 60 mēneši.

Šai punktā minētajai garantijai jābūt attiecinātai uz Līguma priekšmetu, kurā kā labuma guvējs norādīts Pasūtītājs. Izpildītājs kompensē Pasūtītājam zaudējumus un bojājumus, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs. Izpildītājs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu visā Līguma 7.1.1. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas periodā.

  - Līguma 7.1.punktā norādītajā garantijas periodā Izpildītājs apņemas saviem spēkiem un par saviem līdzekļiem novērst visus atklātos defektus izpildītajos darbos, pielietotajos materiālos un uzstādītajās iekārtās.

  - 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska paziņojuma saņemšanas no Pasūtītāja par garantijas periodā konstatētiem Defektiem Izpildītāja pārstāvim ir jāierodas Objektā, lai kopā ar Pasūtītāju sastādītu Defektu aktu.

  - Defektu aktā norādītos trūkumus Izpildītājs uz sava rēķina novērš 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Defektu akta sastādīšanas. Ja kādu Defektu novēršanai ir tehnoloģiski nepieciešams ilgāks laiks, tad konkrēto trūkumu novēršanas termiņi tiek norādīti Līdzēju pārstāvju sastādītajā Defektu aktā. Ja Līdzējiem neizdodas vienoties par trūkumu novēršanas termiņiem, Pasūtītājs ir tiesīgs prasīt veikt neatkarīgu ekspertīzi, kuras slēdziens attiecībā uz trūkumu un Defektu novēršanas termiņu Izpildītājam ir obligāts. Ekspertīzes izmaksas sedz Izpildītājs. Ja Izpildītājs nokavē savstarpēji nolīgto vai ekspertīzes noteikto termiņu, tad par šo kavējumu Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu euro 70,00 (septiņdesmit euro, 00 centi) par katru nokavējuma dienu.

  - Ja Izpildītājs garantijas termiņā atsakās novērst Defektu aktā konstatētos Defektus vai nenovērš tos savstarpēji nolīgtajā vai ekspertīzes noteiktajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības šo darbu veikšanu uz Izpildītāja rēķina uzdot trešajām personām.

- Apdrošināšana.

  - Obligātā būvdarbu veicēja un būvspeciālistu profesionālā civiltiesiskās atbildības apdrošināšana:

    - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no Līguma parakstīšanas brīža iesniedz Pasūtītājam būvdarbu veicēja un būvspeciālistu profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises kopijas, atbilstoši Latvijas Republikas 2014.gada 19.augustā pieņemtajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.502 “Noteikumi par būvspeciālistu un būvdarbu veicēju civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu” prasībām.

    - Būvdarbu veicēja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgumu Izpildītājs slēdz ar noteikumu, saskaņā ar kuru, iestājoties apdrošināšanas gadījumam, apdrošināšanas atlīdzība tiek izmaksāta tieši Pasūtītājam vai zaudējumus cietušajai trešajai personai.

  - Garantijas laika apdrošināšana:

    - Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Objekta nodošanas – pieņemšanas akta apstiprināšanas, veic garantijas laika garantiju apdrošināšanu un iesniedz Pasūtītājam polises oriģinālu, pret iespējamajiem zaudējumiem un bojājumiem, kas atklājušies garantijas perioda laikā, bet radušies būvniecības periodā pirms Objekta nodošanas ekspluatācijā tādu apstākļu dēļ, par kuriem ir atbildīgs Izpildītājs.

    - Garantijas laika apdrošināšanas līgumā noteiktā apdrošinājuma summa nedrīkst būt mazāka par 10% (desmit procentiem) no Līgumsummas.

    - Izpildītājs nodrošina garantijas laika garantiju apdrošināšanu visā Līguma 4.10. punktā noteiktajā Būvdarbu garantijas periodā.

- Līguma laušana.

  - Pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Izpildītājam rakstveidā 5 (piecas) kalendāras dien0as iepriekš, šādos gadījumos:

    - ja Izpildītājs nav uzsācis Būvdarbus Objektā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no darba atļaujas saņemšanas datuma;

    - ja Izpildītājs pēc Pasūtītāja rakstiska brīdinājuma par Līguma laušanu saņemšanas un tajā norādīto pārkāpumu novēršanas ir atkārtoti pieļāvis brīdinājumā minētos Līguma noteikumu pārkāpumus;

    - ja Pēc Pasūtītāja pieprasījuma neatkarīgais eksperts ir konstatējis, ka Izpildītājs Būvdarbus veic nekvalitatīvi vai neatbilstoši Latvijas būvnormatīviem, Latvijas nacionālajiem standartiem un citiem normatīvajiem un tiesību aktiem, kas var būtiski ietekmēt Objekta tālāko ekspluatāciju;

    - ja Būvdarbu izpilde Izpildītāja vainas dēļ ir aizkavējusies tādos apmēros, ka tos nebūs iespējams pabeigt Līgumā noteiktajā Būvdarbu pabeigšanas termiņā, un, ja aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz Līguma termiņu pagarinājumu, vai arī, ja kavējums var radīt ievērojamus kavēkļus un zaudējumus;

    - tiesā tiek uzsākts process par Izpildītāja maksātnespējas atzīšanu.

  - Izpildītājs ir tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, paziņojot par to Pasūtītājam rakstveidā 15 (piecpadsmit) kalendāras dienas iepriekš, ja Pasūtītājs ir nokavējis kādu no Līgumā noteiktajiem maksājumiem vairāk kā par 10 (desmit) darba dienām un maksājumu nav veicis arī 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc rakstiska brīdinājuma saņemšanas no Izpildītāja, pastāvot nosacījumam, ka Izpildītājs ir izpildījis visus priekšnoteikumus maksājuma saņemšanai.

  - Izpildītājam ir pienākums pārtraukt Būvdarbu izpildi ar Pasūtītāja paziņojuma par Līguma izbeigšanu saņemšanas brīdi. Līguma izbeigšanas gadījumā Izpildītāja vainas dēļ, veicot galīgo norēķinu, Pasūtītājs samaksā Izpildītājam par līdz paziņojuma saņemšanas dienai Objektā kvalitatīvi izpildītajiem Būvdarbiem, izmantotajiem materiāliem un piegādātajām iekārtām.

  - Jebkurā Līguma izbeigšanas gadījumā, izņemot Līguma izbeigšanu nepārvaramas varas apstākļu dēļ, vainīgajam Līdzējam ir pienākums atlīdzināt otram Līdzējam zaudējumus, kas tam radušies sakarā ar to, ka vainīgais Līdzējs nav pildījis Līgumā noteiktās saistības.

- Nepārvarama vara

  - Līdzēji tiek atbrīvoti no atbildības par daļēju vai pilnīgu Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja tam par iemeslu bijuši sekojoši nepārvarami apstākļi.

  - Iestājoties nepārvaramas varas apstākļiem (Valsts varas pārvaldes, Ventspils pilsētas domes lēmumi un rīkojumi, streiki, masu nekārtības, arheoloģisko nozīmes priekšmetu atklāšana būvniecības zonā, darbu veikšanu kavē klimatiskie apstākļi, kas neļauj ievērot būvniecības tehnoloģisko procesu un citi objektīvi fakti un iemesli), Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis nepārvaramas varas apstākļus, ir pienākums nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā pēc minēto iemeslu konstatēšanas iesniegt rakstveida paziņojumu otram Līdzējam. Paziņojumā jāraksturo apstākļi, kā arī jāsniedz to ietekmes vērtējums attiecībā uz savu saistību izpildi saskaņā ar Līgumu. Paziņojumā jānorāda paredzamais līgumsaistību izpildes turpinājuma termiņš.

  - Līdzēji var vienpusēji izbeigt Līgumu, ja nepārvaramas varas apstākļi turpinās ilgāk par 1 (vienu) kalendāro mēnesi. Šādā gadījumā neviens no Līdzējiem nav tiesīgs pieprasīt tādējādi radušos zaudējumu atlīdzību. Ja Līgums tiek izbeigts nepārvaramas varas apstākļu dēļ, Pasūtītājs norēķinās ar Izpildītāju tikai par faktiski izpildītajiem Būvdarbiem.

  - Nepārvaramas varas apstākļiem beidzoties, Līdzējam, kurš pirmais ir konstatējis minēto apstākļu izbeigšanos, ir pienākums nekavējoties iesniegt pārējiem Līdzējiem rakstisku paziņojumu.

- Neparedzētie apstākļi:

  - Neparedzētie apstākļi – Pasūtītāja iesniegtajā dokumentācijā neparedzēti darbi vai citi objektīvi iemesli, kas nav atkarīgi no Izpildītāja tiek noteikti darba gaitā, Līdzējiem sastādot aktu. Akts saskaņojams ar citiem Ventspils pilsētas dienestiem, ja tas skar inženierkomunikācijas. Aktu noformē Izpildītājs.

  - Ja neparedzēti apstākļi ietekmē Objekta Tāmes izmaksas, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par Tāmes izmaksas izmaiņām.

  - Ja neparedzēti apstākļi ietekmē izpildes grafiku, Izpildītājs 5 (piecu) darba dienu laikā no akta sastādīšanas iesniedz savus priekšlikumus par izmaiņām darbu izpildes grafikā.

  - Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pieņem lēmumu par Izpildītāja priekšlikumiem attiecībā uz Tāmes izmaksām un darba izpildes grafika izmaiņām, par ko Līdzēji sastāda papildus vienošanos.

- Citi noteikumi

  - Par jebkurām izmaiņām Līdzēja rekvizītos un citā būtiskā informācijā Līdzējs nekavējoties rakstiski paziņos pārējiem Līdzējiem.

  - Jebkādas izmaiņas Līgumā un tā dokumentos tiks uzskatītas par spēkā esošām, ja tās būs noformētas rakstiski un tās būs parakstījuši visi Līdzēji.

  - Līdzēji vienojas, ka Līguma izpilde ir obligāts noteikums visiem Līdzēju tiesību un saistību pārņēmējiem.

  - Līdzēji veiks visus nepieciešamos pasākumus, lai strīdus un domstarpības, kas var rasties, pildot Līgumu, atrisinātu sarunu ceļā. Gadījumā, ja Līdzēji šādā veidā nespēs vienoties, strīdi un domstarpības tiks risinātas Latvijas Republikas tiesu institūcijās tiesību aktos noteiktajā kārtībā pēc Pasūtītāja piekritības.

  - Līgums ir izstrādāts un parakstīts, 2 (divos) eksemplāros ar vienādu juridisko spēku - pa vienam eksemplāram katram Līdzējam.

- Pielikumi:

  - Pielikums Nr. 1 – Pretendenta pieteikums;

  - Pielikums Nr. 2 – Tehniskās specifikācijas;

  - Pielikums Nr. 3 – Finanšu piedāvājums;

  - Pielikums Nr. 4  – Darbu izpildes grafiks

- Līdzēju juridiskās adreses un rekvizīti.

| Pasūtītājs: | Izpildītājs: |
| --- | --- |

### Pielikums Nr.3

Iepirkuma nolikumam

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss”

apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Pretendenta pieteikums (veidlapa)

dalībai iepirkuma procedūrā

Iesniedzot šo pieteikumu, Pretendenta vārdā piesaku dalību Iepirkuma procedūrā

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss “ apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”.

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Pretendenta nosaukums

Reģistrācijas Nr.

Juridiskā adrese

Kontaktpersona

/uzvārds, ieņemamais amats, tālruņa numurs, faksa numurs, e-pasta adrese/

Piedāvātā līgumcena ______________ EUR bez PVN (norādīt ar divām zīmēm aiz komata)

Nepieciešamais avansa maksājums (ne vairāk, kā 20 % no līgumcenas)  EUR_______________ (_______euro un _______centi).

(Atzīmēt ar ,,x” atbilstošo) Pretendents ir: 	mazais uzņēmums □

vidējais uzņēmums □

Apņemamies:

- Veikt: aiļu pārmērīšanu, logu un balkona durvju nepieciešamo izmēru, vēršanas virzienu precizēšanu un logu pasūtīšanu uzsākt ne vēlāk kā 5 (piecu) kalendāro dienu laikā no Iepirkuma līguma parakstīšanas brīža;

- Būvdarbus pabeigt 4 (četru) mēnešu laikā no Līguma parakstīšanas brīža.

- Apliecinām:

- ka pilnībā apzināmies savas saistības un pienākumus;

- ka pilnībā esam iepazinušies ar visiem iepirkuma dokumentiem, tai skaitā, ar būvdarbu apjomiem – tāmes formām, Pasūtītāja sniegto papildus informāciju. Saprotam šo dokumentu prasības, atzīstam tās par pamatotām, tiesiskām un saistošām mums, ja vēlamies piedalīties Iepirkuma procedūrā, pretenziju nav;

- ka mūsu rīcībā ir pietiekoša informācija par būvobjektu, tā tehnisko stāvokli un citiem apstākļiem, kas var ietekmēt objekta būvniecību, ka esam pārbaudījuši būvdarbu apjomu atbilstību būvobjektā;

- ka mums kā Pretendentam ir pienācīga rīcībspēja un tiesībspēja, lai slēgtu būvdarbu līgumu atbilstoši šā iepirkuma tehnisko specifikāciju un citu dokumentu prasībām, ka piedāvājums sagatavots atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām un apņemamies veikt būvdarbus par līgumcenu, kas norādīta kopsavilkuma tāmē par būvdarbiem;

- ka garantijas termiņš ir 60 (sešdesmit) mēneši.

- ka, iesniedzot šo pieteikumu, apzināmies, pilnībā uzņemamies visus riskus un atbildību iesniegtā piedāvājuma sakarā;

- ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, garantējam līgumsaistību izpildi pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā;

- ka šis Pretendenta pieteikums ir mūsu piedāvājuma sastāvdaļa;

- ka piedāvājuma nodrošinājuma derīguma termiņš ir 3 (trīs) mēneši pēc piedāvājuma iesniegšanas beigu termiņa, bet, ja mūsu piedāvājums tiks atzīts par izdevīgāko, līdz iepirkuma līguma noslēgšanas brīdim.

- ka, iesniedzot piedāvājumu, piekrītam slēgt Iepirkuma Līgumu saskaņā ar Iepirkuma dokumentāciju un Iepirkuma pielikuma Nr.3 nosacījumiem, kā arī, iesniedzot piedāvājumu, apliecinām, ka Pretendents ir iepazinies un pārzina Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasības, kas jebkādā veidā var ietekmēt vai attiekties uz šo piedāvājumu, Iepirkuma Līguma darbībām un aktivitātēm;

- ka sniegtā informācija kvalifikācijas novērtēšanai ir patiesa un iesniegta visa pieprasītā informācija;

- ka finanšu piedāvājums sagatavots un iesniegts atbilstoši Iepirkuma dokumentu prasībām, ka Līgumcenā ietvertas visas tās izmaksas, kuras nepieciešamas pilnīgai būvdarbu pabeigšanai Pasūtītāja pieprasītajā apjomā, kvalitātē un termiņā, saskaņā ar Eiropas savienības direktīvu, Latvijas Republikas normatīvo aktu, tajā skaitā nodokļi (izņemot PVN) un nodevas, kas jāmaksā izpildītājam, kā uzņēmējam, ka Līgumcenā iekļautas arī palīgdarbu un palīgmateriālu izmaksas, kas nav tieši norādītas būvdarbu apjomos – tāmes formās (pielikums Nr.4), bet bez kuru izpildes, vai to pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura, nevar Objektu nodot ekspluatācijā.

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats/

### Pielikums Nr.4

Iepirkuma nolikumam

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss”

apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Būvdarbu apjomi (veidlapa)

sk.failu apjomi.xls

### Pielikums Nr.5

Iepirkuma nolikumam

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss”

apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

20__. gada ________

SIA „VNK serviss

Rūpnīcas iela 2-31, Ugāle, Ventspils novads, LV-3615

PERSONAS, UZ KURAS SPĒJĀM BALSTĀS APLIECINĀJUMS

Ar šo (Persona, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese) apliecina, ka esmu/am informēts/i par to, ka (pretendenta nosaukums, reģistrācijas Nr., juridiskā adrese), turpmāk Pretendents, iesniegs piedāvājumu SIA „VNK serviss”, turpmāk Pasūtītāja pārstāvis (reģistrācijas Nr. 41203017566), organizētajā iepirkumā “Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss” apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”, ar  identifikācijas Nr. VNKS 2018/10  ietvaros un gadījumā, ja ar Pretendentu tiks noslēgts iepirkuma līgums, apņemos/amies:

- veikt šādus darbus (īss darbu apraksts norādot darbu veidus un izmaksas);

- nodot Pretendenta rīcībā sekojošus resursus (īss Pretendentam nodoto resursu, darbaspēka, tehnisko un finanšu resursu apraksts);

- būt solidāri atbildīgs/i par iepirkuma līguma izpildi.

/ personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu paraksts, vārds, uzvārds, statuss /

### Pielikums Nr.6

Iepirkuma nolikumam

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss”

apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

PRETENDENTA PIEDĀVĀTO SPECIĀLISTU SARAKSTS

| Speciālistam nododamā būvdarbu sfēra nosaukums/ kvalifikācija | Vārds un uzvārds | Sertifikāta numurs, sertifikāta derīguma termiņš, numurs un darbības sfēra/ Apliecības izdevējs un Nr. | Speciālista profesionālā pieredze (norādot būvobjekta nosaukumu, būvdarba veidus, kurus vadījis/veicis, objekta nodošanas gadu) | Vadīto/veikto objektu būvdarbu izmaksas euro (bez PVN) | Speciālista statuss (speciālists ir vai nav pretendenta darbinieks) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| .....būvdarbu vadītājs |  |  |  |  | (ir; nav) |

________________________________________________________________________________

/personas ar tiesībām pārstāvēt Pretendentu vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats /

### Pielikums Nr.7

Iepirkuma nolikumam

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss”

apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Būvdarbu vadītāju CV UN PIEEJAMĪBAS APLIECINĀJUMS

Iepirkuma nolikumam „Logu bloku nomaiņa SIA „VNk serviss” apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”.

Identifikācijas Nr. VNKS2018/10

Paredzētā pozīcija projektā: _______________________________________

| 1. Uzvārds: |  |
| --- | --- |
| 2. Vārds: |  |
| 3. Dzimšanas datums: |  |
| 4. Galvenā specializācija (kvalifikācija): 5. Darba pieredze: |  |
| Uzņēmuma nosaukums | Adrese | Datums (no – līdz) | Amats |
| 6. Profesionālās darbības laikā vadītie nozīmīgākie darbi |
| Darba / projekta izpildes gads | Pasūtītājs | Amats | Objekta nosaukums, adrese, pasūtītāja kontaktinformācija (tel. Nr.) |

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka augstākminētais patiesi atspoguļo manu pieredzi un kvalifikāciju, kā arī apliecinu, ka:

□ – esmu Pretendenta darbinieks;

□ – neesmu Pretendenta darbinieks;

□ – esmu līguma attiecībās ar Pretendentu.

Ar šo, es, apakšā parakstījies, apliecinu, ka piekrītu piedalīties SIA „VNK serviss” organizētajā iepirkumā „Logu bloku nomaiņa SIA „VNk serviss” apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”, Identifikācijas Nr. VNKS2018/10  un gadījumā, ja Pretendents „..................................” tiks atzīts par konkursa uzvarētāju un noslēgts būvdarbu līgums, apņemos iesniegtā piedāvājuma ietvaros pildīt ēku būvdarbu vadītāja pienākumus un ka būšu pieejams piedāvājumā norādīto uzdevumu izpildei no līguma parakstīšanas dienas līdz būvobjekta galīgā pieņemšanas - nodošanas akta parakstīšanas dienai.

| Vārds, uzvārds: |  |
| --- | --- |
| Paraksts: |  |
| Datums: |  |

### Pielikums Nr.8

Iepirkuma nolikumam

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss”

apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Ventspilī                                                                        	2018.gada ...............

VIENOŠANĀS PROTOKOLS

Pretendents ”....................”, Reģ. Nr. ..............................

un

.........................., personas kods................., būvprakses sertifikāta Nr. ...............

Noslēdz šo vienošanos par sekojošo:

Gadījumā, ja iepirkuma „„Logu bloku nomaiņa SIA „VNk serviss” apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”, Identifikācijas Nr. VNKS2018/10, pretendents ”...............” tiks atzīts par iepirkuma uzvarētāju un ar viņu tiks slēgts būvdarbu līgums, mūsu starpā tiks nodibinātas līgumattiecības par ................................ būvdarbu vadīšanu.

(norādīt būvdarbu veidu)

Šo vienošanās protokolu paraksta :

”..................” vārdā :                                  __________________

paraksts

(paraksta persona ar pārstāvības tiesībām)

_______________                                           ____________________

Vārds, uzvārds                                                           paraksts

### Pielikums Nr.9

Iepirkuma nolikumam

„Logu bloku nomaiņa SIA „VNK serviss”

apsaimniekošanā esošajos dzīvokļos”

Identifikācijas Nr. VNKS 2018/10

Pretendenta izpildīto darbu saraksts

| Nr. p. k. | Pasūtītāja nosaukums, adrese, kontaktpersonas uzvārds, telefona nr. | Objekta nosaukums, adrese | Izpildītāja statuss ģenerāluzņēmējs vai apakšuzņēmējs | Izpildīto būvdarbu apjoms euro | būvniecības periods |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

__________________________________________________________________

/personas ar pārstāvības tiesībām vārds, uzvārds, paraksts, ieņemamais amats

# Footnotes

Mazais uzņēmums ir uzņēmums, kurā nodarbinātas mazāk nekā 50 personas un kura gada apgrozījums un/vai gada bilance kopā nepārsniedz 10 miljonus euro;

Vidējais uzņēmums ir uzņēmums, kas nav mazais uzņēmums, un kurā nodarbinātas mazāk nekā 250 personas un kura gada apgrozījums nepārsniedz 50 miljonus euro, un/vai, kura gada bilance kopā nepārsniedz 43 miljonus euro.